# 🔐 Plan de Implementación — Registro, Login y Roles (Auth)

Fecha: 2026-06-10 · Autor: Claude (ejecución) · Para validar con: Gemini + Carlos

Decisiones tomadas:

(1) rol auto-elegido al registrarse, sin verificación;

(2) Inmobiliaria = cuenta paraguas que agrupa varios corredores;

(3) el corredor puede ser independiente (agency_id NULL) o de agencia (autorizado por la inmobiliaria);

(4) la unión a una agencia es por código de invitación;

(5) el agente asiste la ingesta del corredor (Nivel 1: lo guía · Nivel 2: la realiza por conversación).

Este plan resuelve a la vez: la fuga de privacidad (cada quien ve solo lo suyo), el punto #1 de endurecimiento (la llave deja de ser el único gate) y habilita el roadmap B2C/B2B.

# 1. Los 3 roles y qué puede hacer cada uno

| Rol | Acceso | Publica activos |
| --- | --- | --- |
| 👤 Cliente | Chatear, buscar, ver fichas, guardar SUS conversaciones/favoritos | No |
| 🧑‍💼 Corredor | Todo lo de cliente + hidratar/publicar SUS activos, generar QRs | Sí (pasan por revisión) |
| 🏢 Inmobiliaria | Cuenta paraguas: agrupa corredores y ve/gestiona los activos de todo su equipo | Sí (de su equipo) |

Trade-off aceptado (Carlos): como el rol es auto-elegido, cualquiera podría declararse "corredor". Lo mitiga la cola de revisión: publicar ≠ aparecer en producción. La verificación formal de corredores se puede añadir después sin rehacer nada.

# 2. Tecnología — Supabase Auth (ya está en el stack)

Registro/Login: email + contraseña y Google (un clic). Lo maneja Supabase (recuperación de contraseña incluida).

Frontend: librería @supabase/supabase-js → maneja signup/login/OAuth y entrega un access_token (JWT).

Backend (FastAPI): valida ese JWT con el JWT secret del proyecto; saca el user_id (claim sub) y de ahí el rol.

Cero backend de auth desde cero, seguro y estándar.

# 3. Modelo de datos (migración nueva)

profiles
  user_id     UUID  PK  → referencia auth.users (Supabase)
  rol         TEXT      → 'cliente' | 'corredor' | 'inmobiliaria'
  nombre      TEXT
  agency_id   UUID NULL → a qué inmobiliaria pertenece (si es corredor de un equipo)
  creado_en   TIMESTAMPTZ

agencies            (inmobiliarias = cuenta paraguas)
  id          UUID  PK
  nombre      TEXT
  owner_user  UUID  → el dueño de la inmobiliaria
  invite_code TEXT  → código para que un corredor se una al equipo

-- Scoping (privacidad y propiedad):
chat_sessions   + user_id  UUID   → cada conversación es de su usuario
activos_inmutables + owner_user_id UUID, owner_agency_id UUID NULL

Cómo un corredor se une a una inmobiliaria: la inmobiliaria comparte su invite_code; el corredor lo ingresa y queda con agency_id de esa agencia. (Decisión a confirmar con Gemini: ¿invite code, o la inmobiliaria invita por email?)

# 4. Privacidad — esto mata la fuga de "Loma de puengasi"

GET /sessions dejará de listar todos los hilos del checkpointer.

Pasará a listar solo las conversaciones cuyo user_id == usuario autenticado.

Las inmobiliarias podrán ver, además, los activos de su equipo (no las conversaciones privadas de clientes).

# 5. Reparto de tareas

## 🧑‍🔧 Lo que haces TÚ en el dashboard (manual, te guío paso a paso)

Supabase → Authentication → Providers:

Habilitar Email.

Habilitar Google: crear credenciales OAuth en Google Cloud (Client ID + Secret) y pegar el *redirect URI* que te da Supabase.

Supabase → Authentication → URL Configuration: agregar la URL del sitio (contexto-ai-six.vercel.app) como redirect permitido.

Copiar a los entornos (yo te digo dónde):

VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY → en Vercel (la anon key es pública, es seguro).

SUPABASE_JWT_SECRET → en Render (solo backend, NUNCA al repo ni al chat).

Correr la migración (como la 007).

## 🤖 Lo que construyo YO

Frontend: pantallas de Registro/Login (email+clave y botón Google), selector de rol al registrarse, ingreso de invite_code para corredores de una inmobiliaria, manejo de sesión y envío del token (Authorization: Bearer) en cada llamada.

Backend: dependencia get_current_user (valida JWT Supabase → user_id + rol), scoping de /sessions por user_id, propiedad de activos por corredor/inmobiliaria, RBAC en publicar (solo corredor/inmobiliaria), y la lógica de equipo de la inmobiliaria.

Migración SQL (profiles, agencies, columnas de scoping).

Tests de los nuevos guards de rol.

# 6. Orden de implementación (por fases, sin romper producción)

| Fase | Qué | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| 0 | Migración (profiles, agencies, columnas user_id) en Supabase | Nulo (solo crea tablas) |
| 1 | Backend: validar JWT + get_current_user (coexiste con la api_key actual) | Bajo |
| 2 | Frontend: registro/login (email + Google) + estado de sesión | Medio |
| 3 | Scoping de conversaciones por user_id → cierra la fuga | Bajo |
| 4 | Roles/RBAC: publicar activos (corredor/inmobiliaria) + equipo inmobiliaria | Medio |
| 5 | Retirar la api_key compartida del frontend (ya manda JWT real) | Bajo |

Cada fase se prueba antes de la siguiente. La privacidad (Fase 3) llega temprano.

# 7. Decisiones

✅ Unión a inmobiliaria: código de invitación (la agencia comparte un código; el corredor lo ingresa al registrarse). Email formal queda para después, sin romper nada.

Conversaciones anónimas actuales (sin dueño): recomiendo archivarlas al activar auth (son de prueba). *(a confirmar)*

¿Login obligatorio para el chat? Recomiendo: invitado puede chatear; cuenta para guardar historial y publicar. *(a confirmar)*

# 8. El agente como asistente de ingesta (capacidad por rol)

Nivel 1 (guía): cuando un usuario con intención de publicar pregunta "¿cómo subo un inmueble?", el agente explica el protocolo (datos + checklist de fotos + coordenadas). Adición de prompt; se activa solo con intención de publicar.

Nivel 2 (ejecuta): cuando habla un corredor autenticado, el agente recopila datos y fotos por conversación y crea el activo (requiere rol + tool_iniciar_ingesta + subida de imágenes en el chat). Se construye en la Fase 4.

*Cuando aprueben este plan, empiezo por la Fase 0 (migración) y la Fase 1 (backend), que no afectan lo que ya funciona.*