Inteligencia Competitiva: IA + Inmobiliaria

Estudio de 5 casos y hoja de ruta de construcción

Contexto AI — Whaber

Versión 3 · Preparado para Carlos Valencia · 3 de julio de 2026 · Confidencial

v3 agrega el Apéndice B: arquitectura de Catastral API/MCP verificada de primera mano (OpenAPI real + portal de docs) — cierra el hueco del MCP que quedó abierto en v2.

## Cómo leer este documento

Consolida el análisis de cinco señales del sector "IA + inmobiliaria" y lo traduce en decisiones y una hoja de ruta. No es un resumen de competidores: es un mapa de dónde jugar, qué NO hacer, y cómo validar antes de construir.

- Casos: VAKDOR / PRISMA IA (Argentina), tres posts de España (Nieves Rodríguez, Víctor Camiños, Ramón Alfano), y Catastral API/MCP (Chile) — la capa de datos que faltaba para completar el 360.

- Marco: Whaber Founder Playbook (patrones P1–P8 y tácticas Squibb Tn), citado a lo largo del texto.

- Advertencia de método: los análisis se generaron con el mismo marco precargado. Que converjan NO son pruebas independientes — es el mismo prior corrido varias veces. La robustez real solo llega con evidencia externa: hablar con corredores reales de Quito. Trátalo como una opinión disciplinada, no como verdad confirmada.

# 1. Resumen ejecutivo

La idea de una sola frase: tu amenaza no es un rival, es tu propia dispersión (P5); tu foso no es "el dato" sino la interpretación-por-inmueble del entorno verificado en un territorio opaco (P7+P4). La conclusión honesta no es "construye" — es corre un experimento manual de 2 semanas con corredores reales de Quito, y primero verifica que tu producto retiene.

La convergencia clave: PRISMA nombró el gap (distribución), los posts de España entregaron el instrumento (el Estudio de Entorno de Captación), y Catastral cerró el 360: probó que "tener capa geoespacial" se comoditiza donde el dato es público — y por contraste demostró por qué el entorno verificado en un territorio sin datos públicos SÍ es defendible.

El punto del fundador (que este documento incorpora): "Catastral solo está en Chile; si aprendemos ahora, lo replicamos en los demás países. No lo he visto en otro lado." Correcto en lo esencial — pero "replicar Catastral" esconde dos jugadas opuestas (el bisturí A/B, sección 7): replicar el producto registral fuera de Chile es un muro; replicar el modelo sobre tu capa de entorno (el Oracle) es una puerta que ni Catastral tiene.

# 2. Los cinco casos

## Leonardo Osterrietch  —  VAKDOR / PRISMA IA

Argentina · Fundador-vendedor. Capa de orquestación de leads (responder → calificar → seguir → medir) sobre Tokko + WhatsApp, para directores de agencia.

- Capa donde juega: Orquestación de proceso / flujo operativo. Sin data propia ni geoespacial.

- Tesis / oferta: "Gana el que responde primero"; el problema de las agencias es de arquitectura, no de demanda. GTM = marca personal + contenido SEO.

- Amenaza para Contexto: BAJA frontal / MEDIA-ALTA adyacente (por secuencia de captura)

- Qué aprender / usar: GTM content-led; sizzle no steak (T11); "seguimiento = memoria del inmueble", no CRM genérico.

## Nieves Rodríguez Martín de los Santos  —  Estudios de mercado con IA

España · Vende (B2B) análisis de mercado con IA + datos públicos + revisión profesional, para agentes/directores/consultores.

- Capa donde juega: Narrativa + servicio de análisis (sin capa geoespacial). Fase de captación.

- Tesis / oferta: "El propietario ya llega informado por IA; ¿qué valor le aportas tú?". Informes de captación interpretados por un humano.

- Amenaza para Contexto: BAJA-MEDIA (convergencia de lenguaje; fase opuesta del funnel)

- Qué aprender / usar: Confirma que el entregable de captación es una necesidad real. El ángulo que ella NO tiene es el entorno geoespacial.

## Víctor Camiños Fibla  —  Marketing / generación de leads

España · 7+ años en publicidad online, últimos 4 en inmobiliario; cientos de inmobiliarias y miles de propietarios.

- Capa donde juega: Marketing / leads (top-of-funnel). Sin producto-dato.

- Tesis / oferta: Sector atomizado que se concentrará; más propietarios quieren vender por su cuenta (FSBO) por soluciones idénticas; la IA transformará el sector.

- Amenaza para Contexto: BAJA (no-competidor / aliado potencial)

- Qué aprender / usar: Su tesis FSBO valida tu buyer bottom-up. Diagnóstico gratis del mercado; cero solape de producto.

## Ramón Alfano  —  Ensayo: el "Agente Autónomo"

España · Thought-leadership sin producto: "¿El fin del agente tradicional? El auge del Agente Autónomo".

- Capa donde juega: Narrativa / discurso de categoría.

- Tesis / oferta: IA como "combustible" del humano; la respuesta al miedo del propietario no es empatía sino transparencia; "personas potenciadas por máquinas".

- Amenaza para Contexto: BAJA hoy / riesgo de categoría

- Qué aprender / usar: Describe casi 1:1 tu tesis — validación, pero el discurso se vuelve commodity. Monitorear como termómetro, no como rival.

## Cris Hernández Milla  —  Catastral API / MCP (catastral.cl)  ·  LA CAPA QUE FALTABA

Chile · Proveedor de DATOS TERRITORIALES como infraestructura: expone dato catastral/registral vía API REST + servidor MCP para agentes de IA, con portal autoservicio y tier gratis.

- Capa donde juega: Datos / infraestructura (supply) — la única capa que los otros cuatro no ocupan. Dato registral (el "adentro"), no de entorno.

- Tesis / oferta: "El dato público, pero vivo, integrado y a escala." Ficha de predio (+100 vars del SII), 3,1M transacciones del Conservador de Bienes Raíces, geocodificación, polígonos GeoJSON. MCP-native. Funciona porque Chile tiene datos públicos LIMPIOS (SII + Conservador).

- Amenaza para Contexto: BAJA frontal (capa y país distintos) / ALTA relevancia estratégica (valida el mercado del Oracle; obliga a corregir el relato del moat)

- Qué aprender / usar: Su ARQUITECTURA de distribución (dato-como-MCP, autoservicio, freemium), NO su dato. Es el "adentro" registral; tú eres el "afuera" experiencial. Partner-Oracle natural post-Gate-1.

# 3. El mapa unificado (5 capas)

Con Catastral, el mapa suma la capa que faltaba: datos/infraestructura (supply). Catastral y tú son los únicos con dato — pero de capas OPUESTAS: él el "adentro" registral (público, chileno); tú el "afuera" experiencial (propio, construido). No compiten: son contiguos.

| Capa | Quién | Dato |
| --- | --- | --- |
| Datos / infraestructura | Catastral (Chile) | Registral, público-derivado |
| Orquestación de proceso | PRISMA / VAKDOR (Argentina) | Ninguno |
| Marketing / leads | Víctor Camiños (España) | Ninguno |
| Narrativa / thought-leadership | Nieves · Ramón (España) | Ninguno |
| Producto-dato de ENTORNO (aplicado) | SOLO Contexto AI (LatAm) — corredor/dueño individual | Entorno, propio (no público) |

Consecuencia: el "afuera" experiencial no lo tiene NADIE, ni en Chile — Catastral se casó con el "adentro" registral. Esa es tu columna, y es la única vacía en todo el mapa.

# 4. La señal de mercado convergente

Los cinco dicen lo mismo con distintas palabras: nadie vende ya "información" — todos venden interpretación u orquestación sobre información abundante. Lo que te valida: buyer bottom-up / FSBO en alza (P2); honestidad auditable como eje de confianza (P4); handoff al humano (nadie cree en un agente que cierra solo); el territorio como único activo no-comoditizable (P7).

Lo que te desafía: la "transparencia" ya es el discurso de todos. Deja de diferenciar como mensaje; diferénciate con el dato específico (el entorno verificado) que nadie más produce. Y 4 de 5 son thought-leadership sin producto: demuestra, no prediques (P3).

El eje geografía: todos operan en mercados PropTech maduros (Argentina/España/Chile con dato público limpio). Contexto es Quito/LatAm, donde el dato de entorno HAY QUE construirlo y quien lo construye primero gana (P7 al máximo). Ninguna señal justifica cambiar el roadmap.

# 5. El riesgo dominante: scope-creep (P5)

Los análisis convergen en que el mayor peligro es interno, no competitivo: la auto-dilución (P5+P8). Los cinco casos son un "menú de sirenas": estudio como Nieves, dashboard como Ramón, ads como Víctor, tablero como PRISMA — y ahora, la más peligrosa, "ser una API de datos como Catastral".

Filtro duro: adopta una señal SOLO si se ejecuta reusando el dato geoespacial que YA tienes y SIN construir CRM, motor de adquisición, ni una operación de recolección de dato registral. Todo lo demás es importar la agenda de un mercado que no es el tuyo.

# 6. Las tres grietas del red-team

Un pase adversarial sobre la conclusión combinada abrió tres grietas que cambian la recomendación. Se incorporan, no se ignoran.

## Grieta 1 — El "Estudio de Entorno" es scope-creep disfrazado

Vestido de "render del dato", esconde motor de documentos, flujo de captación, control de calidad por-propiedad y soporte. Modo seguro: concierge 100% manual (tú armas 5 PDFs a mano) con criterio de kill explícito. Nunca construir "motor de documentos" hasta ver pull real.

## Grieta 2 — "El gap #1 es distribución" puede ser la excusa cómoda

Distribución es el problema de afuera; retención y densidad de inventario son los de adentro. Si el agente-QR no se usa tras instalarse, captar más corredores solo acelera el churn sobre un moat vacío. Mide dos números antes: uso real del QR (escaneos, handoffs) y densidad de datos de entorno por inmueble.

## Grieta 3 — El punto ciego compartido: ¿el corredor PAGA?

Ambos análisis asumen que "entorno geoespacial" es un moat monetizable — hipótesis de demanda no verificada. El "pago" no es efectivo por el PDF: es activar el QR en ese listing. Y el veredicto más filoso: si hay que matar una decisión ADOPTAR, mata la de reposicionar el pitch — el primer mandato ganado escribe el pitch, no al revés (P3).

# 7. El bisturí A/B y la secuencia del Oracle

Feedback del fundador (3 jul 2026): "Catastral solo está en Chile; si aprendemos bien ahora, podemos replicarlo en los demás países. No lo he visto en otro lado." El instinto es correcto en lo esencial (toca T32 multi-mercado, T37 la capa necesita existir, y P7 territorio). Pero "replicar Catastral" esconde dos jugadas OPUESTAS.

## Las dos lecturas

- (A) Replicar el PRODUCTO REGISTRAL — ficha de predio, transacciones, propiedad — en Ecuador/México.

- (B) Replicar el MODELO / ARQUITECTURA — dato territorial como API/MCP, autoservicio, tier gratis — aplicado a TU capa de entorno.

Tu instinto es oro para (B) y letal para (A). La ambigüedad no es semántica: es la diferencia entre tu moat y tu ruina.

## (A) es un MURO — y el muro se llama materia prima

Catastral existe en Chile porque Chile tiene SII + Conservador de Bienes Raíces: dato público limpio, estructurado, nacional (3,1M transacciones digitalizadas). Cris no inventó el dato — lo empaquetó vivo. En Ecuador el catastro es municipal, fragmentado GAD por GAD, opaco; en México, registros estatales dispersos. "No lo he visto en otro lado" no es "nadie lo pensó": es "nadie tiene el SII de dónde copiar el dato".

Replicar (A) = construir el catastro que el Estado no construyó: capex enorme, cero moat, y te cambia el buyer (corredor → seguros/banca), el modelo (success-fee → suscripción) y el nodo (P1: el corredor deja de ser el centro). No es scope-creep; es scope-collapse: dejas de ser Contexto. Viola A7/P5/P1 y tu línea roja. DESCARTAR.

## (B) es una PUERTA — que ni Catastral tiene

Tu capa de entorno (walk score, ruido, verde, isócronas, POIs = el Place Graph) no depende de ningún registro público — la fabricas y la controlas tú. Por eso la barrera que mata a (A) no aplica, y por eso no existe un "Catastral del entorno" en NINGUNA parte, ni en Chile: Cris se casó con el "adentro" registral y nunca construyó el "afuera" experiencial. Eso es el Whaber Oracle, y serías el first-mover de LatAm. ADOPTAR como endgame.

## Qué se aprende de Catastral (y qué NO)

Se aprende su arquitectura de distribución: cómo empaqueta dato-como-MCP, el embudo freemium, el buyer, el autoservicio. Copias el CÓMO se distribuye, no el QUÉ (el dato). Su dato registral chileno es irreplicable fuera de Chile; su modelo de distribución sí es transferible — a tu capa.

## La secuencia (no corras)

"Hay que llegar primero" presupone que el activo que te haría primero ya existe. No existe: te faltan (1) densidad del Place Graph y (2) validación de la captación de corredores (Gate 1, ~50 transfers). El que llega primero en (B) no es el que planta más banderas — es el que primero tiene un Place Graph tan denso que exponerlo como MCP es trivial. Tu ventaja de tiempo se gana en profundidad en Quito, no en amplitud geográfica. Y la ventana no se cierra mañana precisamente porque es difícil: la dificultad ES el foso. (T32 es Gate 3, post-validación; A7 no escalar sin datos.)

## La línea roja, reescrita

No te conviertes en el Catastral REGISTRAL de otros países HOY (dato que no controlas, buyer que no es el tuyo, moat inexistente). SÍ te conviertes en el Catastral del ENTORNO de LatAm CUANDO tengas densidad + validación — porque ese dato sí lo controlas y ese moat sí es tuyo. La línea roja deja de bloquear la visión y pasa a proteger la secuencia.

## Los 3 movimientos de costo cero ("aprender bien ahora")

- Estudiar su arquitectura desde sus docs públicas (schema MCP, endpoints, geocodificación, GeoJSON, pricing) como plantilla del futuro Oracle — no como producto a copiar.

- Archivar a Cris Hernández en el Radar como partner-Oracle post-Gate-1 (complementario: él da el "adentro", tú el "afuera"), nunca como rival.

- Convertir cada Estudio de Entorno manual en el descubridor del schema del Oracle: cada variable que un corredor pide o valora es una futura tool/endpoint del MCP. R&D encubierto, cero-burn, doble propósito.

## El test para futuros "no lo he visto en otro lado"

Pregunta operativa: ¿qué materia prima necesito y quién la controla? Si la controla un registro público inexistente/opaco → muro, aléjate. Si la controlas o la puedes construir tú → puerta, corre (profundizando, no expandiendo el mapa).

# 8. El moat, corregido

Catastral mató el relato perezoso: "tener capa geoespacial" se comoditiza donde el dato base es público (portal + MCP de una línea + tier gratis, con el SII detrás). Tu foso real, corregido, queda más estrecho pero más sólido:

- NO es "el dato". Es esfuerzo + interpretación-por-inmueble + territorio tácito (P7) + honestidad (P4), operando donde no puede existir un "SII del entorno" que alguien envuelva en API.

- Es CONDICIONAL, no dado. Es una hipótesis viva que caduca el día que aparezca un "Catastral del entorno" (walkability/ruido/isócronas como API barata para LatAm). Hoy no existe → vigilancia ligera, no pánico.

- Honestidad (P4): la opacidad ecuatoriana es barrera de entrada (P7 vale más), pero también significa que no tienes dato registral confiable que auditar → no prometas "cuánto se vendió el vecino" donde el dato no existe.

# 9. La capa de ejecución

La capa comercial, que ninguno de los análisis cerró y donde se gana o se pierde. Se resuelve con una sola arquitectura coherente, sin abrir scope (P5):

- Monetización: suscripción barata por-inmueble-activo/mes (el agente-QR es la unidad de valor). El Estudio de Entorno es gancho gratis (T16), no se cobra. Descarta el success fee — contamina la neutralidad de honestidad (P4).

- Canal real (no ads): ve donde el corredor ya está (P6) — listings públicos en Plusvalía/Properati + grupos de WhatsApp. Genera el Estudio gratis para esa propiedad y mándalo al corredor que publica. CAC ≈ 0 (staircase T16).

- Secuencia (A7): con 1 inmueble piloto, casi todo lo productizable es prematuro. Primero 5 Estudios a mano; mides; recién ahí plantilla/automatización.

- Métrica estrella: tasa Estudio → listing-activado. Umbral: si < ~1 de cada 5 activa, el moat no se traduce en distribución → revisa la tesis (A7).

# 10. La pila de decisiones

## Decisiones base (de los 4 primeros casos)

| Decisión | Veredicto | Por qué |
| --- | --- | --- |
| A. "Estudio de Entorno de Captación" (1 pág.) — manual primero | ADOPTAR | Ataca distribución y monetiza el moat reusando Place Graph. Hazlo manual. |
| B. Reposicionar el pitch entorno-first | CONGELAR | El primer mandato ganado escribe el pitch, no al revés (P3). |
| C. Seguimiento como micro-feature (recordatorio WhatsApp) | EVALUAR | Extensión honesta del handoff. Gate: si necesita pipeline → descartar (P5). |
| D. Valoración RELATIVA y honesta ("X% vs la mediana de su isócrona") | EVALUAR | Cierra el "¿cuánto vale?". NUNCA un CMA (datos opacos en Ecuador). |
| E. Dashboard de proceso de venta para el dueño | DESCARTAR | Te vuelve registro de la transacción = juego de agencia. |
| F. Prospección predictiva / FSBO masivo | DESCARTAR | Corazón de VAKDOR; te aleja del inmueble-ya-publicado. |

## Decisiones que agrega Catastral

| Decisión | Veredicto | Por qué |
| --- | --- | --- |
| G. Consumir el "adentro" registral de terceros donde exista; construir SOLO el "afuera". Fuente externa detrás de interfaz interna, sustituible. | ADOPTAR | Libera energía para profundizar el Place Graph (P5). Un "Catastral de Ecuador" propio NO sería el moat. |
| H. Línea roja al canon: "no nos convertimos en el Catastral REGISTRAL de otros países hoy". | ADOPTAR | El pivote se ve fácil porque Catastral lo hace ver fácil; violaría P5/P1/P2/A7. |
| I. Reescribir la DEFINICIÓN del moat: de "datos geoespaciales" a "entorno interpretado por inmueble en territorio opaco, aplicado a un outcome". | ADOPTAR | Catastral mató el relato perezoso. Es corregir cómo piensas el foso (no pulir slides: el pitch sigue congelado). |
| J. Diseñar el Place Graph MCP-ready (proveniencia, frescura, schema limpio) SIN construir el Oracle. | EVALUAR | Costo cero; la misma disciplina que hace honesto el producto hoy (P4). Evaluar para que no se cuele como sobre-ingeniería. |
| K. Alerta ligera "Catastral-del-entorno" en LatAm + robar la MECÁNICA de distribución (freemium/autoservicio) para captar corredores. | EVALUAR | La amenaza real no es Catastral, es que alguien comoditice el entorno. Copia el GTM, no el modelo de negocio. |

# 11. La decisión honesta: un experimento, no una construcción

No construyas software. Corre el experimento. En las próximas 2 semanas:

- Armas (a mano) 5 Estudios de Entorno para 5 listings reales y frescos de Quito.

- Los mandas por WhatsApp, sin que los pidan, a los corredores que publican.

- En paralelo, sacas los dos números de retención: uso del QR del piloto y densidad de datos por inmueble.

- Kill criterion: 4–6 semanas. Si la tasa Estudio → listing-activado no llega a ~20% (o ≥1 mandato), se mata o se replantea.

Esto es a la vez: el test del canal, el test de disposición a pagar (vía activación), la ruptura de la cámara de eco con evidencia externa — y el R&D del schema del futuro Oracle.

# 12. NEVER list (perímetro de foco)

- NUNCA Herramientas de gestión de agencia (CRM / dashboard de proceso).

- NUNCA Prospección predictiva o FSBO masivo como GTM presente.

- NUNCA CMA / valoración absoluta (solo relativa por isócrona, si acaso).

- NUNCA Pitch que abra con la tecnología en vez del outcome (T11).

- NUNCA Inventar un dato o un teléfono (anti-alucinación = moat de honestidad).

- NUNCA Vender "transparencia" como mensaje diferenciador — diferénciate con el dato.

- NUNCA Tratar el QR como canal de adquisición (es post-venta).

- NUNCA Cambiar el roadmap por señales de mercados maduros (España/Chile ≠ Ecuador).

- NUNCA Construir un "motor de documentos" para el Estudio antes de ver pull real.

- NUNCA Replicar el PRODUCTO REGISTRAL de Catastral fuera de Chile (sin SII limpio = muro; cambia buyer/modelo/nodo).

- NUNCA Construir el Oracle MCP antes del Gate 1 (protocolo delante del moat = góndola vacía).

- NUNCA Correr a multi-país antes de densidad + validación (T32 es Gate 3).

# 13. Hoja de ruta — próximas semanas

Principio rector: VALIDAR antes de CONSTRUIR. Nada de código escalable cruza el gate sin el primer número de mercado.

| Fase | Qué haces | Gate / número |
| --- | --- | --- |
| Semana 0 | Instrumentar los 2 números de retención (escaneos + handoffs). Elegir 5 listings de Quito. Estudiar la arquitectura de Catastral desde sus docs públicas. | ¿El QR se usa? ¿Hay densidad de datos? |
| Semana 1 | Armar 5 Estudios de Entorno a mano y enviarlos por WhatsApp. Anotar qué variables pide cada corredor (schema del Oracle). | ¿Los usan para pitchear al dueño? |
| Semana 2 | Medir la tasa Estudio → listing-activado. Hablar 1:1 con ≥5 corredores. | Tasa ≥ ~20% o ≥1 mandato |
| Gate | Si pasa → construir. Si no → matar o replantear (no seguir invirtiendo). | Sí/No explícito, con dato |
| Post-gate | 1) Plantilla/endpoint del Estudio. 2) Cobro por-inmueble/mes. 3) Evaluar C y D. Horizonte (post-Gate-1): diseñar el Place Graph MCP-ready → Whaber Oracle del entorno. | Retención + conversión sostenidas |

# 14. Mapeo al Whaber Founder Playbook

| Patrón | Cómo aplica |
| --- | --- |
| P2 | Outcome / sin intermediarios: buyer = corredor/dueño; el FSBO valida el bottom-up. |
| P3 | Construir > convencer: demuestra con producto vivo; de ahí "congela el pitch". |
| P4 | Auditabilidad = moat: proveniencia, frescura; no prometer dato registral que Ecuador no permite auditar. |
| P5 | Scope mata: el "menú de sirenas" y "ser una API de datos" son las trampas. Una sola oración sin "y también". |
| P6 | Canal donde la gente ya está: corredores en portales y WhatsApp; el freemium de Catastral como mecánica de adopción. |
| P7 | Territorio tácito = moat: el entorno en LatAm hay que construirlo; first-mover gana en profundidad. |
| P8 | Solo + herramientas: presupuesto cero; una jugada de venta-del-moat a la vez; bloque fijo para retención. |
| T11 | Sizzle no steak: abre con el outcome, no con la arquitectura. |
| T16 | Staircase: el Estudio de Entorno gratis como escalón de adopción; el freemium de Catastral es el mismo patrón. |
| T32 | Multi-mercado reduce riesgo — PERO es Gate 3, post-validación. Valida el destino continental, no la fecha. |
| T37 | Construir porque la capa NECESITA existir: el Oracle-del-entorno de LatAm no existe y alguien lo construirá. |
| T38 | Partner-only: Catastral / Cris como partner-Oracle post-Gate-1 (integración adentro + afuera). |
| A7 | No escalar sin datos: nada de automatización, Oracle ni multi-país hasta pasar el gate del experimento manual. |

# Apéndice A — Fuentes originales

Textos tal como se compartieron, para trazabilidad.

## A.1 · Nieves Rodríguez Martín de los Santos (LinkedIn)

Sistema de análisis de mercado con IA + datos públicos + análisis profesional para el sector. No es un informe de precios: justifica el precio con datos, analiza la competencia de una zona, identifica oportunidades de captación e inversión, explica por qué un inmueble vale más o menos, y aporta profesionalidad. Cada estudio se adapta a la zona (precio/m², oferta y demanda, tipologías, calidades, infraestructuras y proyectos, rentabilidad, riesgos, conclusiones). Con IA pero revisado e interpretado por un profesional ("los datos, por sí solos, no toman decisiones").

## A.2 · Víctor Camiños Fibla (LinkedIn)

7+ años en publicidad online, últimos 4 en inmobiliario; cientos de inmobiliarias y miles de propietarios. Tres conclusiones: el sector español está atomizado y se irá concentrando; más propietarios buscan vender por su cuenta porque las inmobiliarias no llegan bien y ofrecen soluciones idénticas; la IA va a transformar un sector muy tradicional.

## A.3 · Ramón Alfano (LinkedIn)

"¿El fin del agente tradicional? El auge del Agente Autónomo". Los Agentes IA son el "combustible" del profesional (prospección/cualificación 24/7 detectan intención antes del cartel; la máquina hace el volumen, el humano el cierre). El desafío del dato: objetividad sin sesgos (Big Data, no olfato) e inmediatez (radiografía en 30s vs 3 días por un PDF). La paradoja de confianza: la respuesta no es la empatía sino la transparencia (dashboards en tiempo real). Conclusión: personas potenciadas por máquinas; el ganador usa la tecnología para ser más humano y cercano.

## A.4 · Leonardo Osterrietch — VAKDOR / PRISMA IA (resumen)

PRISMA: "sistema operativo centralizado con IA" (SaaS) para directores de agencia, integrado sobre Tokko Broker + WhatsApp. Cuatro automatizaciones: atención/calificación de leads 24/7; seguimiento; capacitación con tutor IA (onboarding 72h); tablero de control. Tesis: "gana el que responde primero"; el problema es de arquitectura, no de demanda. GTM content-led.

## A.5 · Cris Hernández Milla — Catastral API/MCP (LinkedIn)

"Catastral API/MCP ahora es autoservicio: tus claves en un minuto." Antes daba claves por DM; ahora portal autoservicio (correo + confirmación → 2 claves al instante: una API REST, una MCP; gratis, sin tarjeta). Plan gratis: 100 consultas/día REST, 500 llamadas de tools/día MCP, dashboard de consumo, documentación pública e interactiva. Datos: ficha completa de predio por rol (+100 vars del SII), búsqueda por dirección en comuna, 3,1M transacciones del Conservador de Bienes Raíces, predios/oferta cerca de una coordenada, geocodificación validada, polígonos en GeoJSON. MCP-native ("una línea de configuración"). El dato es público y descargable gratis; Catastral lo vende "vivo, integrado y a escala" con suscripción plana. Target: seguros, banca, proptech, tasaciones, builders de agentes de IA.

# Apéndice B — Arquitectura de Catastral API/MCP (verificada de primera mano)

Investigación de campo del propio Carlos (3 jul 2026): alta en el tier gratis de developers.catastral.cl, lectura del OpenAPI público (apiv2.catastral.cl/openapi.json) y extracción guiada de la documentación del portal. Cierra los huecos que la investigación inicial (agentes, vía web pública) dejó honestamente marcados como "no verificado" — en particular, el MCP.

## B.1 · La API REST (apiv2.catastral.cl, v2.0.0)

- Consolidada: una sola superficie (antes eran dos: api. + street.), un solo esquema de auth (X-API-Key). Iteran rápido — este cambio ocurrió en los días entre la primera investigación y esta.

- Motor: DuckDB — base analítica embebida, sin servidor de BD corriendo aparte. Infraestructura barata; dato de arquitectura útil para Whaber también.

- 11 endpoints agrupados en 6 tags: Predios, Polígonos, CBR Transacciones, Oferta (Portal Inmobiliario), Consumo, Sistema.

- Dos esquemas de direccionamiento: un ID registral jerárquico (comuna/manzana/predio = "rol") para predios conocidos, y lat/lon + radio + limit para búsqueda espacial. El Oracle del entorno solo necesitará el segundo — el entorno no tiene "rol".

- Proveniencia por PREFIJO DE CAMPO — el hallazgo más valioso: el objeto Predio (~100 campos) fusiona 3-4 metodologías de valuación chilenas (avalúo SII, "ah" antecedentes históricos, "csa", "rav"), y cada campo lleva el prefijo de su tabla de origen (ah_utm_x, csa_valor_unitario, rav_valor_m2, dc_avaluo_fiscal). Es tu principio anti-alucinación, verificado en producción por otro equipo, sin que se lo hayamos propuesto nosotros.

- Frescura en producción: cada Listing (oferta viva) trae fecha_extraccion. Confirma que el badge de frescura no es una idea de nicho — es una práctica real.

- Polígono liviano por diseño: el polígono de UN predio va inline como GeoJSON en el JSON de respuesta (no como archivo aparte), con un parámetro precision (5-8 decimales) para controlar el peso. Patrón directamente aplicable: la futura isócrona podría tener un parámetro simplify equivalente.

- Transparencia de cobertura: /stats, /comunas (con conteo de predios) y /poligonos/stats exponen cuánto dato existe ANTES de consultarlo — evita el "moat vacío" que advirtió el red-team (Grieta 2). Instrumentar algo equivalente para el Place Graph es barato y sirve HOY, no solo para un futuro Oracle.

## B.2 · El servidor MCP (mcp.catastral.cl) — el hueco que más importaba

El hallazgo central: el MCP NO es un espejo de la API REST — es una selección curada para uso conversacional.

| Tool MCP | Para qué sirve / a qué mapea |
| --- | --- |
| resolver_comuna | Nombre de comuna → código. "Llámala primero". SIN endpoint REST equivalente visible — wrapper de conveniencia agent-first. |
| geocodificar_direccion | Dirección en texto → lat/lon. SIN endpoint REST equivalente visible — otro wrapper de conveniencia. |
| ficha_predio | → GET /predio/{comuna}/{manzana}/{predio} |
| buscar_predios | → GET /buscar |
| transacciones_predio | → GET /cbr/rol/{comuna}/{manzana}/{predio} |
| predios_cerca | → GET /cbr/cerca |
| oferta_cerca | → GET /oferta/cerca |
| oferta_predio | → GET /oferta/rol/{comuna}/{manzana}/{predio} |
| estadisticas_base | → GET /stats |

Deliberadamente EXCLUIDO del MCP (sí existe en REST): el bulk paginado de predios por comuna, el polígono GeoJSON individual, y los endpoints de operación (/usage, /health). Todo lo "pesado" o "meta" se deja fuera de las tool calls.

La lección para el Oracle del entorno: la interfaz para un agente conversacional no debe ser un espejo de la API de backend — se cura para lo que tiene sentido como llamada de herramienta: compacto, sin geometría cruda, sin paginación bulk, sin endpoints de operación. Es el mismo principio que Contexto ya aplica (el agente recibe resúmenes de entorno, no geometría cruda de isócronas) — ahora confirmado de forma independiente por otro producto real en producción. Y el patrón resolver_comuna/geocodificar_direccion como tools-que-se-llaman-primero es un ladrillo de diseño directo: el futuro Oracle probablemente necesite un resolver_barrio o geocodificar_direccion propio antes de las tools de dato (walkscore, isócrona, POIs).

- Auth MCP: header Authorization: Bearer <clave_mcp> — distinta de la X-API-Key de REST (dos claves, una cuenta).

- Conexión: claude mcp add --transport http catastral https://mcp.catastral.cl/mcp --header "Authorization: Bearer TU_CLAVE" — Streamable HTTP, compatible con Claude Code/Desktop y otros clientes MCP. Confirma en forma concreta la arquitectura que el canon Whaber ya proponía para el Oracle (TypeScript/Streamable HTTP).

- Documentación de uso: el único ejemplo publicado es en lenguaje natural ("busca predios en Apoquindo, comuna de Las Condes, y dame la ficha del primero") — no publican ejemplos de request/response de tool en JSON. Para eso remiten al Swagger/Redoc de la REST.

## B.3 · Límites y manejo de errores (verificado)

- REST: 100 consultas/día · MCP: 500 herramientas/día (invocaciones, no requests) · 20/min en ambos.

- 429 + header Retry-After: N (segundos) al exceder cuota — no un fallo silencioso.

- 401 = clave mal formada; 403 = clave expirada/revocada — distinción clara, no un 4xx genérico. Buena higiene de API a imitar si el Oracle algún día se expone a terceros.

- Reset a medianoche hora de Chile. Plan Empresarial: sin tope publicado, con SLA y soporte humano (contacto directo).

## B.4 · Qué se lleva esto a la plantilla del Oracle-del-entorno

- Confirmado: prefijo de campo = proveniencia (futuro osm_, valhalla_, poi_) es un patrón de producción real, no solo una buena idea de diseño.

- Confirmado: exponer estadísticas de cobertura propias (un /stats interno) es una práctica real y de bajo costo — instrumentarlo YA sirve también para el Gate del red-team (medir densidad antes de invertir en distribución).

- Nuevo: diseñar el futuro MCP del Oracle como una CURACIÓN de tools, no un espejo de los endpoints REST — con tools de conveniencia (resolver/geocodificar) que se llaman primero, antes de las tools de dato.

- Nuevo: diferenciar 401 vs 403, usar 429 + Retry-After — higiene de API que evita fricción a cualquier integrador futuro.

Nota de honestidad: esta arquitectura describe CÓMO Catastral empaqueta y distribuye su dato registral chileno. Sigue sin aplicar la advertencia central del documento (sección 7): no se replica su contenido (dato registral, buyer inmobiliario/seguros/banca) — solo su continente (arquitectura de empaque, curación MCP, disciplina de proveniencia), aplicado a la capa de ENTORNO que Contexto construye, y solo después del Gate 1.