# Inteligencia de Mercado y Plan de Acción — 16 jun 2026

Documento estratégico. Recoge tres señales de mercado investigadas hoy + un

insight propio salido de pruebas reales, y los traduce en un plan concreto

para esta semana (16–22 jun) y la siguiente (23–29 jun).

# TL;DR (lee esto si no lees nada más)

La capa de "app/UI" se está commoditizando (Lovable abre su MCP). Tu foso NO es la interfaz — es la data del lugar. Invierte ahí.

El rubro inmobiliario + IA está validado y fundable (KW Command/Kelle, RE/MAX Max AI, y la compra Real Brokerage → RE/MAX por $880M). Los gigantes consolidan el masivo global → dejan la profundidad local (Quito/Latam) como espacio en blanco. Esa es tu cancha.

Google formaliza que el conocimiento curado es el foso (Open Knowledge Format). Es tu tesis ("el dato pertenece a la coordenada, no al anuncio") elevada a estándar de industria. Úsalo como camino de interoperabilidad B2B2C a futuro, no ahora.

Insight propio (el más importante): en prueba real detectamos *data decay* — una escuela que cerró seguía listada, y faltaban PROMART, Santa María y TUTI. El corredor sabe antes que Google Maps. Capturar ese ground-truth = el motor del "Catastro Vivo" y tu data moat real.

Plan en una línea: esta semana, estabilizar + blindar honestidad + difundir testing; la próxima, construir el loop de contribución del corredor (la mecánica del "Vivo").

# PARTE 1 — Inteligencia

## 1.1 Lovable abre su MCP (build apps desde tu cliente)

Qué es: jugada de distribución — quieren ser la "capa de construcción" que otros clientes invocan. Abarata generar *cascarones* de app.

Lectura: ruido para el core. Lovable optimiza justo lo que NO es tu ventaja (la UI). Cualquiera clona tu chat; nadie clona tu catastro.

Señal útil: confirma que la capa UI/app se commoditiza → doblar la apuesta en datos, no en que el chat se vea más lindo.

Uso legítimo único: landings de marketing desechables. Nada que toque la data.

## 1.2 Consolidación del rubro + Francisco Igual

Hechos verificados (no humo):

Keller Williams: Kelle (copiloto gen-AI) + Command (CRM/OS); abrió Command a terceros (feb 2026). 180.000+ agentes.

RE/MAX: suite Max AI, MaaS, ~15-20 herramientas.

The Real Brokerage adquiere RE/MAX (~$880M) → "Real REMAX Group", cierra 2da mitad 2026. Mayor consolidación de brokerage en una década; 1ª vez que una plataforma AI-native compra una marca legacy a esa escala.

Lectura estratégica:

El capital paga caro por infra inmobiliaria AI-native → tu categoría está validada y es fundable. Mete el dato de $880M en el pitch deck como prueba externa.

Los gigantes consolidan el mercado masivo global (US/global, data en inglés) → no atienden la profundidad local. Quito/Latam secundaria = espacio en blanco. Tu P7 (conocimiento tácito del territorio) es lo que su IA gringa no tiene.

Francisco Igual (el del post "ÚLTIMA HORA"):

Consultor/educador hispanohablante (~6.300 seguidores). Vende formación + packs de prompts para que inmobiliarias usen Claude ("segundo cerebro" de operación interna). Curso "IA Inmobiliaria RED".

NO es competidor ni amenaza — vende *cómo* usar IA (prompts, vida media corta), no construye un foso de datos. Está en otra capa (ops B2B interna; tú, catastro de cara al usuario).

Clasificación: contacto de Radar / canal potencial. Tiene audiencia de inmobiliarias hispanas. Movimiento (T36): dar valor primero (comentar con un dato real), no pitchear. Baja prioridad hoy.

## 1.3 Google Open Knowledge Format (OKF)

Qué es (v0.1, jun 2026): especificación abierta y vendor-neutral para representar conocimiento curado como markdown + frontmatter YAML, consumible por agentes. "Solo archivos, solo markdown, solo YAML." Conceptos se enlazan con links → grafo de conocimiento. Google ya hizo que su Knowledge Catalog lo ingiera.

Lectura: la industria formaliza que la capa de conocimiento curado es el foso (primero MCP para *tools*, ahora OKF para *conocimiento*). Es tu tesis aplicada a lugares: el Catastro Vivo ES un grafo de conocimiento curado.

¿Te sirve hoy? NO para el motor PostGIS (queries geoespaciales en vivo; OKF son archivos estáticos). SÍ a futuro como camino de interoperabilidad B2B2C: exportar el catastro de Quito como bundle OKF → consumible por cualquier agente (corredores, fondos, ecosistema Gemini) sin lock-in.

Acción: roadmap, no sprint. Higiene futura: externalizar el conocimiento de dominio del agente (hoy en el SYSTEM_PROMPT monolítico) a archivos versionados.

## 1.4 ⭐ INSIGHT PROPIO — El dato vivo (data decay) y el corredor como sensor

Lo encontrado en prueba real (depto de Quitumbe):

| Tipo de error | Ejemplo | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Dato muerto (cerró, sigue listado) | Escuela Cristo del Consuelo | 🔴 El agente afirmó un falso como hecho → mata credibilidad |
| Dato faltante (abrió, no lo sabe) | PROMART (~1 mes), restaurante viral de TikTok | 🟡 Pierde "bondades" que enamoran |
| Servicio clave faltante | Supermercados Santa María, TUTI | 🟡 Bondades invisibles |

El insight clave: OpenStreetMap y Google Maps también van atrasados. PROMART abrió hace un mes — puede que ni Google lo tenga. Por eso "Actualizar zona" (re-jala de OSM) no basta. El corredor sabe ANTES que Google — camina la zona, vio cerrar la escuela, vio abrir PROMART.

→ Capturar ese ground-truth incentivado = foso de datos que Google no puede replicar rápido (requiere botas en el terreno). Es el "Vivo" de "Catastro Vivo", y el DATA MOAT del pitch deck deja de ser teoría.

La mecánica (a diseñar):

Loop confirmar/corregir/agregar sobre "servicios cercanos" del anuncio: ✅ sigue · ❌ cerró · ➕ nuevo (un tap c/u).

Incentivo egoísta: su anuncio mejora primero (más interesados) + insignia "Entorno verificado · jun 2026". Diferida (T5): cada confirmación enriquece el catastro de toda la zona → flywheel.

Honestidad por diseño: el agente etiqueta la frescura — "confirmado por corredor (jun 2026)" vs "dato de mapa, sin confirmar — podría haber cambiado". El "bug" de la escuela se vuelve feature.

Anti-abuso (P4): el corredor solo edita zonas donde tiene anuncios (piel en el juego); cada cambio con autor + fecha (un log.md, eco de OKF).

# PARTE 2 — Plan de Acción

## Principios rectores (validados esta sesión)

Honestidad > todo. Es el único foso que un portal no puede copiar. Un dato menos, pero 100% real.

Profundidad local > amplitud. No perseguir features horizontales ni herramientas de moda.

No desplegar backend con testers activos. Cambios de backend se juntan y se empujan en ventana muerta.

No scope-creep: Lovable y OKF se archivan, no se adoptan ahora.

## 🗓️ Esta semana (16–22 jun) — estabilizar, blindar, difundir

| # | Tarea | Tipo | Por qué | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditoría de auth (6 bugs) | Producto | Flujo login/rol/logout sólido | ✅ Hecho |
| 2 | Cápsula "del dato al deseo" | Producto | Despertar deseo sin mentir (feedback real) | ✅ Desplegado |
| 3 | Fix honestidad: candado anti-invención de transporte | Producto | El agente pudo inferir "Trolebús" no verificado → erosiona el foso | 🔜 Verificar dato + apretar prompt |
| 4 | Etiquetado de frescura (v1 simple) | Producto | Que el agente hedge datos sin confirmar ("dato de mapa, sin confirmar") → tapa el caso "escuela cerrada" | 🔜 Esta semana |
| 5 | Difusión controlada (WhatsApp a amigos) | GTM | Más señal de uso real; mensaje ya listo con link al anuncio | 🔜 |
| 6 | Pitch deck: folder $880M + narrativa data moat | Estrategia | Validación externa + foso defendible | 🔜 (bajo esfuerzo) |

## 🗓️ Próxima semana (23–29 jun) — construir el "Vivo"

| # | Tarea | Tipo | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | MVP loop de contribución del corredor (confirmar/corregir/agregar sobre "Actualizar zona") | Producto ⭐ | La feature más importante: el motor del Catastro Vivo y el data moat |
| 8 | Etiquetado de frescura (v2): "verificado por corredor + fecha" vs "OSM sin confirmar" | Producto | Honestidad + gancho de contribución |
| 9 | Insignia "Entorno verificado" en el anuncio | Producto/GTM | Incentivo egoísta del corredor (más credibilidad → más leads) |
| 10 | Documentar OKF como camino de interoperabilidad B2B2C | Estrategia | Carta a futuro; no implementar |

## Lo que NO se hace (anti-distracción)

❌ Adoptar Lovable / migrar nada a no-code

❌ Implementar OKF en producción

❌ Pitchear a Francisco Igual / perseguir partnerships pre-tracción

❌ Desplegar backend mientras haya testers activos

# Anexo — Fuentes

KW abre Command a terceros — Inman: https://www.inman.com/2026/02/23/keller-williams-opens-command-platform-to-3rd-party-developers/

Real Brokerage adquiere RE/MAX $880M — Real Estate News: https://www.realestatenews.com/2026/04/27/real-remax-ceos-call-880m-deal-an-accelerator/

RE/MAX AI — HousingWire: https://www.housingwire.com/articles/re-max-accelerates-real-estate-innovation-with-ai-and-technology/

Francisco Igual "Claude para potenciar tu Inmobiliaria" — LinkedIn: https://es.linkedin.com/posts/francisco-igual-2b6365299_claude-para-potenciar-tu-inmobiliaria-activity-7440101218586370048-9MB8

OKF SPEC v0.1 — GitHub: https://github.com/GoogleCloudPlatform/knowledge-catalog/blob/main/okf/SPEC.md

OKF mejora el compartir datos — Google Cloud Blog: https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/how-the-open-knowledge-format-can-improve-data-sharing/

OKF, spec markdown vendor-neutral — MarkTechPost: https://www.marktechpost.com/2026/06/16/google-cloud-introduces-open-knowledge-format-okf-a-vendor-neutral-markdown-spec-for-giving-ai-agents-curated-context/

*Generado el 16 jun 2026. Próxima revisión sugerida: fin de la semana 2 (29 jun), para medir avance del loop de contribución.*