# PLAN — Producto Contexto · próximos 6 meses (ago 2026 → ene 2027)

## Auditoría del estado real + roadmap anclado en el wedge Quito

Fecha: 2026-07-24 · Autor: Contexto AI (auditoría de repo + estrategia de la semana) · Estado: v1.1 — RE-AUDITADO 2026-07-24 (ver §0.5, que corrige y re-ancla); borrador para red-team del fundador

Objetivo verificable a 6 meses: probar el ICP de dos caras en Quito con MAKLO — (a) el comprador-habitante confía en la ficha verificada y llega al pico de intención; (b) el desarrollador paga por el lead calificado — todo instrumentado y medido (lift de intención + handoffs calificados). No "más features": *evidencia del negocio*.

# 0.5 · RE-AUDITORÍA (2026-07-24) — corrección honesta de scope

Tras auditar el código real (no el NORTHSTAR desactualizado), este plan estaba sobre-dimensionado en construcción. La mayoría de las "fases a construir" ya está construida. Esta sección corrige y re-ancla; el cuerpo de abajo se conserva como el razonamiento original, superado en scope por esto. *Reconocimiento honesto: no audité a fondo la superficie CRM/lift antes de escribir el plan — este es el correctivo.*

Lo que ya está construido (verificado en código, no en el NORTHSTAR):

Fase 0 (instrumentar): había cómputo en vivo (intencion_de_sesion) + ahora persistencia (intencion_sesion / intencion_evento) + el lift lee el recorrido (Part A). Hecho y en prod, probado con sesión real.

Fase 1 (CRM Vivo + handoff + lift): ✅ SHIPPED. Panel de leads (LeadsPanel.jsx + /assets/{id}/leads), funnel, handoff al pico, chat in-platform, y /assets/metricas/lift con disciplina anti-vanity.

Fase 2 (auditoría del comprador): 🔨 parcial, más de lo esperado — capa de inversión expuesta (GET /{id}/investment), visión/ficha técnica, entorno/habitabilidad/estilo-de-vida.

Fase 3 (storefront / Canal): 🔨 kit AuraReal completo en lanzamiento-pyme/; Canal de Aura en su Fase 0 (canal fantasma).

Los gaps REALES (pequeños, de código — hacer cuando el uso lo pida):

Atribución por origen (orgánico-habitante vs campaña-pagada) — el muro de leads del Canal §8. No construido.

Legal Parser (escrituras/predial → alertas) — el pilar legal de la auditoría Habivio. No confirmado como construido.

OKF / capa citable (Fase 4) — planificado, futuro.

El reencuadre que gobierna los próximos 6 meses:

El cuello de botella NO es construir features — es adopción y conversión.

Evidencia dura en el propio repo: intencion_evento = 1 sesión (un test); activos_inmutables = 40 demo; 0 leads de corredor real. La máquina está construida y ociosa — el riesgo 88%-pilotea / 5%-cosecha del ESTUDIO_Adopcion_IA_Real_Estate, hecho realidad aquí.

El plan re-anclado (norte real):

MAKLO / inventario real (mesa 29-jul-2026): inventario verificado real + su storefront → los primeros QR reales. *El combustible de todo.*

Onboarding de 1-2 corredores reales usando el panel CRM Vivo con SUS leads (no demo).

Medir el lift con dato real — la máquina ya está lista (Fase 0 + Part A); solo falta el tráfico.

Los gaps de código chicos (atribución, Legal Parser) se hacen cuando el uso los pida, no antes.

En una línea: de *"¿qué construimos?"* → *"¿cómo logramos que 20 compradores-habitante reales y 1 corredor real toquen esto en Quito este mes?"* — porque el producto ya está; lo que falta es la demanda que lo valide.

# 0. Método y honestidad (qué audité, qué NO)

Audité (evidencia real, 2026-07-24): git log (30 commits), estructura de app/ (~40 módulos), migrations/ (16), frontend/src/, y el canon reciente (ESTRATEGIA_Canal_Aura_Contexto.md, ICP_Contexto_2026-07.md, ESTUDIO_Portales_Giro_ProComprador).

NO verificado (marcado como tal): el estado de datos en producción (¿está poblada pois_propios en prod? ¿corrió la ingesta?) — me apoyo en el HANDOFF_2026-07-09 (2 semanas), que hay que confirmar contra prod antes de actuar. La ausencia de persistencia de estado_intencion sí está verificada (no existe en models.py ni en migrations/).

# 1. Auditoría — dónde estamos de verdad

Sorpresa central: el producto está mucho más construido de lo que el NORTHSTAR ("Fase 1 casi listo") deja ver. Backend maduro (16 migraciones), agente con subgrafo CRM, y varios "saltos de Fase 2" ya existen como módulo.

| Capa | Estado (módulo real) | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Agente conversacional | app/agent/graph.py + tools.py + subgrafo crm_graph.py + crm_guardrails.py | ✅ Operando; se afinan prompts (commit 4f2451f) |
| Motor de Intención | app/intencion.py (206 líneas, lógica pura, determinista, score explicable) | ✅ Lógica lista — ❌ sin persistir estado por sesión (gap) |
| Capa de inversión | app/inversion.py (90 líneas) | 🔨 Existe, por profundizar |
| Visión multimodal | app/vision.py (216 líneas) + routers/vision.py | 🔨 Existe, base para la auditoría del inmueble |
| Fair Housing | app/fair_housing.py (149 líneas) | ✅ Guardrail implementado (foso legal/ético) |
| Reenganche (dormidos) | app/reenganche.py + reenganche_cron.py | ✅ Disparadores proactivos |
| Lift de intención | app/lift.py | 🔨 Métrica existe, por cablear a reporte |
| Entorno / habitabilidad | entorno.py, entorno_curacion.py, estilo_vida.py, isocronas.py, walk_score.py | ✅ La capa de "cómo es vivir ahí" |
| Datos propios (foso) | migrations/014_pois_propios.sql, 015_isocronas_inmueble.sql, scripts/foso_pois_spike.py | 🌱 Schema listo — ⚠️ poblado en prod: sin verificar (gap) |
| Frontend | AnuncioView.jsx (ficha), MapView.jsx (mapa-chat), ReviewStation.jsx (curación del corredor) | ✅ 3 vistas, en pulido (voz/mapa/perf) |

Los 2 cuellos de botella que bloquean la validación del negocio (no son "construir el producto"):

`estado_intencion` no se persiste (verificado). El motor clasifica, pero no se guarda el estado + score por sesión → el embudo no es medible → no se puede validar el ICP ni probar que "el dato convierte".

`pois_propios` sin poblar en prod (per handoff, verificar). El foso de dato local existe como schema pero (al 07-09) la ingesta no había corrido → seguimos dependiendo de Google y sin el dato fresco que es el moat.

Dirección fresca a incorporar: ESTRATEGIA_Canal_Aura_Contexto.md (motor de adquisición en video, "Discovery del real estate", avatar por intención Fair-Housing-limpio, Fase 0 canal fantasma en marcha) + piloto MAKLO (mesa Jorge Del Salto, 29-jul-2026) como marca ancla / episodio 1.

# 2. La estrella (North Star) y el criterio de éxito

North Star metric (de NORTHSTAR + VISION, "evals en plata"): handoffs calificados sobre verdad verificada — no minutos de uso. El lift de intención es la prueba del ICP.

Meta a 6 meses (una frase): *un embudo instrumentado en Quito donde N compradores-habitante llegan al pico de intención sobre inventario MAKLO verificado, y MAKLO paga por esos leads calificados* — con los números sobre la mesa.

# 3. El plan por fases

⚠️ Corregido por la re-auditoría (§0.5): la mayoría de estas fases ya está construida (Fase 0-1 shipped, 2 parcial, 3 andamiado). Lo de abajo se conserva como el razonamiento original; el norte operativo real es §0.5 (MAKLO + tráfico real, no re-construir).

## Fase 0 — Instrumentar + poblar *(ago · semanas 1–4) — desbloquea todo lo demás*

El paso de menor riesgo y mayor apalancamiento. Sin esto, nada se puede medir.

Persistir `estado_intencion` por sesión/lead + sello de tiempo + score explicable (migración + modelo + cablear intencion.py al agente). Es la Fase 0 del MOTOR_Intencion_Contexto.

Confirmar contra prod y poblar `pois_propios` en Quito (correr la ingesta que faltaba; cablear "propio-primero" en mapa/isócronas). Reduce dependencia de Google y enciende el dato fresco.

Cablear `lift.py` a un reporte semanal (handoffs calificados, no vanity).

Criterio de salida: puedo ver, para una sesión real, en qué estado de intención está y por qué; el mapa sirve ≥1 zona de Quito desde dato propio.

## Fase 1 — El que paga ve el valor: CRM Vivo + handoff en el pico *(ago–sep)*

Lo que el pagador (MAKLO/corredor) realmente compra.

Panel CRM Vivo (estilo Guests): estados de intención + score explicable + handoff en el pico (sobre el estado ya persistido en Fase 0). Ya hay base (crm_graph.py, panel_seed.py).

Atribución de leads por origen (orgánico-habitante vs campaña) — exigencia del Canal de Aura §8 (muro de leads, ranking neutral).

Piloto MAKLO: ficha verificada del inventario MAKLO + experiencia "¿Podrías vivir aquí?" → leads calificados entregados a MAKLO. Ancla a la mesa del 29-jul.

Criterio de salida: MAKLO recibe su primer lead calificado con resumen de intención + verdad verificada.

## Fase 2 — La verdad más profunda: la auditoría del comprador *(sep–oct)*

Usar la auditoría integral de Habivio (del ESTUDIO) como spec del foso — mapeada a Fair Housing.

Legal (cédula/escrituras → Legal Parser sobre vision.py) · Técnico (estado real: grietas/humedad vía visión) · Urbanístico (riesgo físico/uso de suelo vía isocronas/entorno) · Vecinal (carácter de zona — accesibilidad/caminabilidad SÍ; scoring de "seguridad" NO, fair_housing.py).

Capa de inversión honesta (inversion.py): yield/margen/riesgo para el micro-inversionista (segmento secundario), sobre dato verificado. Rango + proveniencia, jamás AVM de cifra puntual.

Criterio de salida: la ficha revela ≥1 "deal-killer" verificado que ningún portal da.

## Fase 3 — El motor de adquisición: Canal de Aura en producción *(oct–nov)*

Cerrar Fase 0 del canal (fantasma) → confirmar whitespace → producir el video ancla "¿Podrías vivir aquí?" sobre MAKLO. El Place Graph califica (separa soñador de decisor) → alimenta el embudo instrumentado en Fase 0.

Storefront / 360 para MAKLO (la "máquina" licenciada durante el mandato: canal + CRM + agente + verificación), patrón AuraReal.

Criterio de salida: 1 video ancla publicado con salida a producto + primeros leads atribuidos al canal en el CRM.

## Fase 4 — Escalar el foso + capa citable + 2º cliente *(nov–ene)*

Pre-hidratación de más zonas de Quito (el loop del corredor que compone — el foso real).

Capa citable / OKF (PLAN_Capa_Citable): grafo portable, API-first como distribución (exponer Ficha/Investment/Scoring).

Segundo desarrollador/corredor (replicar el playbook MAKLO).

Criterio de salida: el patrón se repite con un 2º cliente sin reconstruir la máquina.

# 4. Transversales (en todas las fases, no negociables)

Fair Housing por construcción (fair_housing.py en cada capa nueva; el candado del avatar del Canal).

Honestidad de asteriscos: medido ≠ estimado ≠ verificado; proveniencia siempre.

Evals en plata: el lift de intención y el handoff calificado gobiernan; los minutos no.

Portabilidad: PostGIS propio + camino OKF; cada paso reduce dependencia de Google (el 015_isocronas_inmueble ya va por ahí).

# 5. Qué NO construir (disciplina de scope — lecciones de la semana)

NO paywall al comprador (lección Huispedia): la verdad se da gratis; paga el que sangra.

NO derivar a infraestructura de datos (lección catastral.cl): el foso vive encima del catastro (habitabilidad + verificación), no en poseer/estructurar el dato base — que se commoditiza.

NO AVM de cifra puntual ni scoring de "seguridad"/deseabilidad de barrio (Fair Housing + lección Zillow).

NO expandir a mercados de dato-rico (Chile-tipo) como si fueran el wedge: el moat de dato-pobre es Ecuador/suelo informal.

NO scope creep de vertical: profundidad en el wedge Quito antes que ancho.

# 6. Primer paso concreto (esta semana)

Fase 0 — persistir `estado_intencion` (migración + modelo + cablear el clasificador). Bajo riesgo, no cambia la UX, y empieza a construir el dato que vuelve todo lo demás medible. En paralelo: confirmar contra prod el estado real de pois_propios (¿corrió la ingesta?) — dato que este plan asume del handoff y hay que verificar.

# 7. Riesgos y calibración

Riesgo #1 — piloto que no escala (gap 88%-pilotea/5%-cosecha del ESTUDIO): la Fase 0 existe justo para medir el lift, no asumirlo. Si MAKLO no ve el lead calificado convertir, se revisa el wedge.

Riesgo #2 — el canal construye soñadores, no decisores (check adversarial del Canal §5): el Place Graph debe calificar; belleza descubre, dato convierte.

Riesgo #3 — dispersión entre producto, Canal de Aura y mesa MAKLO: la secuencia (Fase 0 → CRM/handoff → auditoría → canal) mantiene un solo hilo — *el lead calificado sobre verdad verificada*.

Dependencia externa: la mesa MAKLO (29-jul) y sus 3 números (piso/target/walk-away) son de Carlos; el piloto de Fase 1 depende de que se cierre.

Anclas del canon: NORTHSTAR_Contexto_Claude_Inmobiliario · VISION_Sistema_Vivo · MOTOR_Intencion_Contexto · ICP_Contexto_2026-07 · ESTUDIO_Portales_Giro_ProComprador_2026-07 · ESTRATEGIA_Canal_Aura_Contexto · HANDOFF_2026-07-09_AuraReal_Ricardo.